SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Cronograma de Actividades del Proyecto

Sistema de Gestión – Supermercado La Esquina

Aprendices:

Andrés Salinas Vargas

Instructor:

Jesús Ariel González Bonilla

Ficha: 3413974

Neiva, Huila

Mayo de 2026

Resumen

El proyecto se organiza en seis fases secuenciales distribuidas a lo largo de dieciséis semanas, desde la definición del caso de estudio hasta la sustentación final ante el instructor.

Las fases contempladas son: inicio y planificación, levantamiento de información, análisis de datos, especificación de requisitos (SRS), elaboración de documentos complementarios (glosario y cronograma) y diseño del sistema. El cronograma permite identificar las actividades críticas, los responsables de cada tarea y las semanas de ejecución previstas.

1. Descripción de Fases del Proyecto

| Fase | Nombre | Descripción | Semanas |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Planificación | Definición del caso de estudio, conformación del equipo y distribución de roles. | S1 – S2 |
| Fase 1 | Levantamiento de información | Diseño y aplicación de instrumentos de recolección: entrevista, encuesta, observación directa y revisión documental. | S2 – S5 |
| Fase 2 | Análisis de datos | Organización, limpieza, análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recolectados. Construcción de la matriz de priorización. | S5 – S8 |
| Fase 3 | Especificación SRS | Redacción del catálogo de requisitos, definición de casos de uso y elaboración del documento SRS v1.0. | S8 – S11 |
| Fase 4 | Documentos complementarios | Elaboración del glosario de términos, cronograma de actividades y aplicación de normas APA. | S11 – S13 |
| Fase 5 | Diseño del sistema | Diseño de arquitectura, modelo de base de datos y prototipos de interfaz de usuario (wireframes). | S13 – S15 |
| Fase 6 | Entrega y sustentación | Integración y revisión final de todos los documentos y sustentación del proyecto ante el instructor. | S15 – S16 |

2. Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)

| Fase | ID | Actividad | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | A-01 | Definición del caso de estudio y conformación del equipo | Equipo / Instructor | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio | A-02 | Planificación del proyecto y distribución de roles | Equipo | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | A-03 | Diseño de instrumentos (entrevista, encuesta, ficha de observación) | Equipo |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | A-04 | Aplicación de la entrevista al propietario del negocio | Equipo |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | A-05 | Aplicación de la encuesta (12 participantes) | Equipo |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | A-06 | Observación directa en el supermercado (10 días hábiles) | Equipo |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | A-07 | Revisión documental (cuaderno de ventas, libreta de fiados, recibos) | Equipo |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | A-08 | Organización y limpieza de datos recolectados | Equipo |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | A-09 | Análisis cuantitativo: tablas de frecuencia y estadísticas descriptivas | Equipo |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | A-10 | Análisis cualitativo: categorización y codificación de temas | Equipo |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | A-11 | Identificación de contradicciones entre instrumentos | Equipo |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | A-12 | Construcción de la matriz de priorización de requisitos | Equipo |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 | A-13 | Redacción del catálogo de requisitos funcionales y no funcionales | Equipo |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 | A-14 | Definición de casos de uso (CU-01, CU-02, CU-03) | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 | A-15 | Redacción del documento SRS versión 1.0 | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Fase 3 | A-16 | Revisión y corrección del SRS con el instructor | Instructor / Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |
| Fase 4 | A-17 | Elaboración del glosario de términos del proyecto | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Fase 4 | A-18 | Elaboración del cronograma de actividades | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |
| Fase 4 | A-19 | Aplicación de normas APA y revisión de formato (Arial 12) | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Fase 5 | A-20 | Diseño de arquitectura general del sistema (módulos y capas) | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
| Fase 5 | A-21 | Diseño de base de datos (modelo entidad-relación) | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| Fase 5 | A-22 | Diseño de prototipos de interfaz de usuario (wireframes) | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Fase 6 | A-23 | Integración y revisión final de todos los documentos | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| Fase 6 | A-24 | Sustentación del proyecto ante el instructor | Equipo / Instructor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |